UMOWA

zawarta w dniu  ….........r.w Starachowicach pomiędzy

Szkołą podstawowa  nr 12  w Starachowicach, w imieniu którego działa Anna Kierzkowska - dyrektor

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a  …..............................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  …......................

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Remont  sali gimnastycznej przy  Szkole Podstawowej  nr 12    w Starachowicach”

2.   Zakres zamówienia obejmuje :..........................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa obmiar robót stanowiący załącznik do zaproszenia do składania ofert.

4.  Integralne części niniejszej umowy stanowią:

  - Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym oraz dodatkowymi dokumentami
 i oświadczeniami złożonymi po wyborze najkorzystniejszej oferty,

  - Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia, miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki prowadzenia tych robót są mu znane i nie wnosi do nich żadnych uwag. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie robót.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

- Ustala się termin zakończenia przedmiotu umowy, tj. termin zakończenia robót: do 26.09.2022r.
Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów, potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

- Wykonawca ma obowiązek zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również okoliczności mogące wymagać zmiany tej umowy.

- Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest uwzględnić specyfikę wykonywania prac w czynnym obiekcie, zapewniając bezpieczeństwo osób i mienia na terenie wykonywanych prac.

§5

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren wykonywanych prac, przywrócić go do stanu pierwotnego na warunkach określonych przez właściciela i przekazać go Zamawiającemu                   w terminie ustalonym na odbiór końcowy.

§ 6

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody spowodowane własnym działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

§ 7

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren wykonywania prac remontowych w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy ponadto:

a) dokonanie odbiorów zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

b) regulacja należności za wykonane i odebrane roboty.

§ 8

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie: Anna Kierzkowska

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawcę. Zmiana, o której mowa w ust. 1 wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Osoba wymieniona w ust. 1 jest upoważniona ze strony Zamawiającego do podpisywania protokołów odbioru robót.

§ 9

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie:

- Wykonawca może dokonywać zmiany przedstawiciela, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany przedstawiciela, jeśli uzna, że nie spełnia on obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Zmiana przedstawiciela zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 10

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Każda ze stron może żądać częściowego odbioru robót w przypadkach :

  - robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - w innych uzasadnionych przypadkach.

- Wykonawca po zakończeniu całości robót budowlanych zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru stosownym pismem.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty skutecznego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych.

- Jeżeli brak jest wad w wykonaniu przedmiotu umowy lub gdy te wady zostały usunięte przez Wykonawcę w trakcie czynności odbioru do jego zakończenia sporządzany jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Jeżeli w trakcie odbioru, zostaną stwierdzone wady i usterki sporządzany jest protokół odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniami a Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają korzystania z obiektu, Zamawiający 	zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia ich na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 	Zamawiającego, liczonym od dnia podpisania protokołu z zastrzeżeniami,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie                   o wartość wadliwie wykonanych elementów przedmiotu umowy wynikających                              z kosztorysów powykonawczych.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, lub Wykonawca odmówi podpisania protokołu odbioru, sporządzany jest dokument odmowy odbioru przedmiotu umowy a Zamawiający może według swojego wyboru:

- zażądać wykonania robót wadliwych po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, wyznaczając odpowiedni termin,

- w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania robót wadliwych po raz drugi, Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- odstąpić od umowy.

§ 11

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie z ofertą w wysokości:

brutto:

słownie złotych :

w tym: netto

w tym podatek VAT (23%)

Wynagrodzenie, określone w ust. 1. jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Zawiera także podatek VAT oraz następujące koszty: organizacji i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, uporządkowania terenu oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 może ulec zmianie w okresie realizacji umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez konieczności aneksowania umowy. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonany zakres robót ustalana będzie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej na dzień wystawienia faktury stawki podatku VAT.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru końcowego robót podpisany przez przedstawicieli obu stron.

- Zamawiający dokona zapłaty poprawnie wystawionej faktury przelewem na konto będące własnością Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

- Zamawiający po otrzymaniu faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, przy dokonywaniu płatności kwoty należnej wynikającej z faktury, zastosuje mechanizm podzielonej płatności (split payment).

- Strony ustalają, że za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

§ 12

RĘKOJMIA ZA WADY

Na objęte zakresem umowy roboty budowlane zawarte w przedmiocie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres 36 miesięcy rękojmi licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§ 13

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają , iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, jeżeli opóźnienie zostało spowodowane przez Wykonawcę,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia określonego w §11 ust. 1.

- Strony jednocześnie zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy do dnia podpisania protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze jej wykonywanie może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – bez obowiązku płacenia kar umownych.

§ 15

ROBOTY DODATKOWE

- Roboty dodatkowe nieobjęte niniejszym zamówieniem będą realizowane na podstawie stosownego aneksu do umowy podpisanego przez strony.

- W oparciu o kosztorysy na roboty dodatkowe zostanie spisany protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego, który będzie podstawą do dokonania przez Strony stosownych zmian w umowie w drodze aneksu.

§16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Inicjatorem zmian w umowie może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z umowy, jak również na obciążenie wierzytelności i praw wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej.

- O zmianie danych dotyczących reprezentacji Stron, jak również o zmianie danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych i adresu e-mail, dana Strona której zmiana dotyczy niezwłocznie poinformuje drugą Stronę pisemnie.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Prawa Budowlanego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca: 						 Zamawiający: